## Slide 1: KONFIGURASI dan IMPLEMENTASI ERP
IMPLEMENTASI ERP
R. Wahjoe Witjaksono
Sistem Informasi– Fakultas Rekayasa Industri

## Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN
PO10 Pemahaman dan kemampuan untuk mendukung penggunaan, penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan Sistem Informasi.
LO1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning
  Konsep dan perkembangan ERP
  Modul ERP
  Generasi ERP saat ini
  Generasi ERP berikutnya
  Dinamika marketplace ERP

## Slide 3: ERP IMPLEMENTATION STRATEGY

## Slide 4
Perencanaan
Analisis
Desain
Implementasi
Dukungan Teknis
Langkah-langkah implementasi

## Slide 5
Membentuk organisasi tim proyek pelaksana
  Komite pengarah : perwakilan eksekutif dan klien pada area yang dipengaruhi oleh ERP
  Staf IT : manajer, programmer, analis
  User utama internal
  Perwakilan vendor/konsultan
Tugas tim
  Mendefinisikan masalah
  Mengevaluasi alternatif
  Membuat jadwal dan anggaran
Perencanaan

## Slide 6
Mengidentifikasi kebutuhan
Memilih pendekatan terbaik
Pemilihan alternatif
Pemilihan strategi implementasi
Analisis

## Slide 7
Dilakukan setelah diputuskan vendor yang dipilih
Pengembangan prototype
Meliputi
  Desain basis data
  Desain antar muka (user interface)
  Desain jaringan dan hardware
  Desain organisasi
Pendokumentasian
Desain

## Slide 8
Instalasi hardware dan jaringan
Instalasi software
Konfigurasi sistem
Pengujian Sistem
Pelatihan pengguna
Proses migrasi dari sistem lama ke sistem baru
Implementasi

## Slide 9
Staf khusus
Konsultan
Meliputi :
  Pemeliharaan adaptif : jika ada perubahan atau upgrade atau kustomisasi
  Pemeliharaan perfektif : untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal
Dukungan Teknis

## Slide 10
Proyek implementasi ERP adalah pekerjaan besar
Proyek harus dikerjakan sendiri (butuh keterlibatan semua pihak dalam perusahaan)
Perlu keberlangsungan dalam jangka panjang
Implementasi ERP berarti mengubah ‘orang’ dan system
Hal-hal penting

## Slide 11
Fase I : Basic ERP
  Financing
  Sales and Operations Planning
  Demand Management
  Rough Cut Capacity Planning
  Master Scheduling
  Material Requirement Planning
  Plant Scheduling
Strategi implementasi

## Slide 12
Fase II : Integrasi supply chain
  Membangun supply chain
  Pengadaan produk/material dari supplier
  Layanan distribusi: Distribution Requirement Planning
Fase III : Perluasan dan pengembangan untuk mendukung strategi perusahaan
  Advanced Planning System
  Rating supplier
  dsb
Strategi implementasi

## Slide 13: Mengukur keberhasilan implementasi ERP
User kelas A (10%)
  Secara formal sistem ERP sudah berjalan efektif di seluruh perusahaan
  Sistem ERP secara akurat memperbaharui data dan menjaga informasi yang dibutuhkan
User kelas B (40%)
  Baru sebagian sistem yang berjalan efektif
  Dapat mendefiniskan rencana namun kurang lengkap
  Jadwal produksi sudah terbuat dengan beberapa pengecualian
  Aktivitas supply chain sudah ada namun belum mencerminkan kondisi sesungguhnya

## Slide 14: Mengukur keberhasilan implementasi ERP
User kelas C (40%)
  Hanya digunakan di sebagian bagian perusahaan, terutama untuk order penjualan, pengiriman dan aplikasi keuangan
  Belum ada jadwal produksi yang dibuat
  Aktivitas akuntansi belum mencerminkan kondisi nyata di bagian produksi
User kelas D (10%)
  Secara formal tidak dijalankan di perusahaan, sering hanya berfungsi sebagai sistem informasi pada bagian tertentu

## Slide 15: Konfigurasi ERP
Blueprint ERP
Install Sistem Operasi
Install Database
Install ERP
Install Client
Create company
Create Fiscal Year
Create Master Data
Konfigurasi Modul dan sub modul
Kustomisasi
Test Konfigurasi
Konfigurasi user role
User Training
UAT
Migrasi Data
Test data migrasi
Go Live

## Slide 16
Bentuk kelompok anggota maksimum 5 orang
Lakukan proses instalasi software dengan konfigurasi 3 tier yg terdiri dari
  Sistem operasi
  Database
  Software ERP
  Buat laporan instalasi software ERP
    ERP yang digunakan harus opensource kecuali odoo/openerp
    Setiap kelompok harus menggunakan ERP yang berbeda.
    Waktu 2 minggu
Tugas konfigurasi