## Slide 1: KONFIGURASI dan IMPLEMENTASI ERP
IMPLEMENTASI ERP
Kasus ASAP
Phase 1 Project Preparation
R. Wahjoe Witjaksono
Sistem Informasi– Fakultas Rekayasa Industri

## Slide 2
PO2 Kemampuan menganalisis permasalahan, melakukan identifikasi dan mendefinisikan kebutuhan komputasi yang bersesuaian dengan solusi.
LO2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pra Implementasi ERP
Project Preparation
  Initial Project Planning
  Project Procedures
  Project Kickoff
  Technical Requirements Planning
  Quality Check Project Preparation Phase
TUJUAN PEMBELAJARAN

## Slide 3
Phase 1: Project preparation,
Phase 2: Business blueprint,
Phase 3: Realization,
Phase 4: Final preparation and
Phase 5: Go live and support.
The Implementation Roadmap

## Slide 4: Phase 1: Project Preparation  pre request ..1
tujuan yang jelas diasumsikan; harus ditentukan tugas manajerial mana yang harus dilayani sistem baru dan tujuan mana yang harus diikuti dengan implementasi,
strategi implementasi (berurutan, berulang, ...) telah ditentukan,
rencana proyek dengan masing-masing fase proyek, paket pekerjaan, kegiatan dan tugas yang harus dilakukan telah ditetapkan,

## Slide 5: Phase 1: Project Preparation  pre request ..2
organisasi proyek dengan kompetensinya telah ditentukan,
standar proyek untuk prosedur dan dokumentasi telah ditentukan,
anggaran proyek telah disetujui, dan
permintaan dan penugasan sumber daya (personel, kamar, komputer, dll.) Yang diperlukan untuk proyek telah dibuat.

## Slide 6: Phase 1: Project Preparation
Initial Project Planning
Project Procedures
Project Kickoff
Technical Requirements Planning
Quality Check Project Preparation Phase

## Slide 7: Initial Project Planning
Project charter
Project management
Employee roles in the project
Other resources
Project plans

## Slide 8: Project charter
Semua alasan implementasi, inisiasi, (sub) tujuan, persyaratan yang terkait dengan implementasi ERP dirangkum dalam piagam proyek (mirip dengan spesifikasi sistem) dan disetujui oleh manajemen perusahaan.
Piagam proyek ini kemudian didistribusikan ke semua anggota proyek.

## Slide 9: Project management
Semua tugas proyek termasuk dalam struktur organisasi proyek umum dilakukan oleh karyawan perusahaan atau konsultan.
Struktur organisasi biasanya terdiri dari komite pengarah, manajemen proyek, dan beberapa tim proyek.
Tim proyek meliputi tim proses bisnis dan tim teknologi.
Komite pengarah terdiri dari orang-orang dengan tanggung jawab utama untuk implementasi ERP.

## Slide 10: Struktur organisasi proyek

## Slide 11: Tugas Komite Pengarah
tujuan jangka panjang dari implementasi ERP,
persetujuan sumber daya yang dibutuhkan,
pemantauan dan pengendalian kemajuan proyek, dan
manajemen konflik, dll.
Komite pengarah mengadopsi setidaknya peran (dari sponsor proyek, manajer proyek pelanggan, manajer proyek ERP dan manajer konsultasi ERP.

## Slide 12: Manajer Proyek
Manajer proyek bertanggung jawab atas beberapa tim proses bisnis, yang masing-masing mencakup tim proses bisnis dan sejumlah anggota tim (karyawan khusus).
Tim semacam itu bertanggung jawab atas proses bisnis di area proses perusahaan misalnya, pengadaan, dan anggota individu dalam area ini bertanggung jawab atas area fungsi terkait seperti pembelian dan disposisi.
Selain Tim Bisnis juga ada tim yang bertanggung jawab di teknologi

## Slide 13: TIM Teknologi
Tim ini juga secara tidak langsung bertanggung jawab kepada manajer proyek dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tim.
Bergantung pada kerumitan proyek dan persyaratan khusus, tim ini ditugaskan anggota yang melakukan tugas seperti :
  administrasi sistem dan manajemen keamanan,
  perlindungan data,
  administrasi basis data,
  administrasi jaringan, dan
  pengembangan (ABAP / 4, SAPScript, Forms, dll.)

## Slide 14: Employee roles in the project
Komite pengarah dan tim proyek memiliki berbagai peran yang merupakan "penampung" bagi karyawan dengan paket tugas khusus dan kualifikasi terkait yang diperlukan.
Bergantung pada piagam dan ukuran proyek, peran ini ditempati oleh karyawan perusahaan tertentu atau konsultan eksternal.
Sangat mungkin bahwa satu karyawan dapat mengambil beberapa peran.

## Slide 15: Employee roles in the project
Project sponsor
ERP Project Manager
Customer project manager
ERP consulting manager
ERP consulting manager for technology
Quality auditor
ERP application consultant
Business process team lead
Member of the business process team
Business process owner
Power user
Documentation developer
End user training and development (EUTD) - trainer
Technical team lead
Help desk provider and manager

## Slide 16
peran tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek
Tim manajemen perubahan dibentuk dari karyawan perusahaan untuk memberikan bantuan dengan reorganisasi perusahaan atas struktur dan proses yang disebabkan oleh sistem ERP
Tim proyek teknis yang bertanggung jawab untuk pengembangan program baru, administrator sistem, administrator basis data, administrator jaringan, dan administrator untuk otorisasi, bertanggung jawab atas pengelolaan sistem ERP
Adalah penting bahwa organisasi proyek didefinisikan di mana peran-peran tersebut telah ditugaskan kepada karyawan dan / atau konsultan yang berkualifikasi.
Employee roles in the project

## Slide 17: Other Resources
Selain penugasan tugas dan perencanaan "sumber daya orang", sumber daya yang diperlukan untuk proyek seperti ruang kerja, komputer dan formulir komunikasi (email, telepon, dll.) Harus ditentukan dan diperoleh.
Kursus pelatihan ERP juga harus direncanakan dan dipesan.
Ketersediaan sumber daya yang tepat waktu membantu pertukaran informasi awal antara anggota proyek.

## Slide 18: Project plans
Project work plan
  Semua informasi yang terkait dengan manajemen proyek yang akan dipantau dalam rencana proyek harus dikelola dengan alat manajemen proyek
Project budget plan
  Selain perencanaan tanggal, anggaran proyek juga harus ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan proyek, baik software, hardware, personil, atau kegiatan yang mendukung proyek. Termasuk anggaran jika proyek mengalami keterlambatan.
Project resource plan
  Sumber daya personel setidaknya harus direncanakan secara umum. Ini mensyaratkan menentukan kapan, karyawan mana, di mana fase proyek, dan persentase waktu kerja mereka harus disediakan

## Slide 19: Project Procedures
Implementation strategy
Define the system landscape

## Slide 20: Project Procedures
Untuk menyederhanakan proses tugas-tugas proyek sehari-hari dan komunikasi dengan proyek-proyek lain dan unit organisasi perusahaan, diperlukan standar untuk struktur dan pemrosesan fase proyek selanjutnya.
Tim harus memastikan bahwa tugas tidak duplikasi atau dilakukan secara tidak perlu, untuk menjamin konsistensi logis dari keseluruhan implementasi dan untuk menyederhanakan komunikasi antara anggota proyek.
Untuk memastian itu tim harus secara berkala bertemu atau melakukan komunikasi, baik secara langsung atau melalui media lain.

## Slide 21
Tipe dokumen tambahan untuk dokumentasi proyek
deskripsi proses bisnis,
dokumentasi pengguna (untuk pelatihan dan untuk pekerjaan sehari-hari),
konfigurasi ERP dan pengaturan penyesuaian,
kertas kerja tim proyek,
desain dan pengembangan ekstensi ERP khusus perusahaan,
pembaruan berdasarkan koreksi yang diberikan oleh ERP dan
laporan layanan dan dokumentasi.
Project Procedures

## Slide 22
Strategi harus dirinci untuk jaminan kualitas sistem. Ini digunakan nanti untuk menguji :
fungsi komponen individu,
interaksi antara beberapa komponen (uji integrasi),
penerimaan pengguna,
kinerja dan perilaku waktu respons sistem aplikasi untuk pemrosesan volume data besar dan banyak transaksi, dan
setiap perubahan, pembaruan, dan peningkatan data yang diperlukan.
Project Procedures

## Slide 23: Implementation strategy
Strategi implementasi menentukan skema pemrosesan untuk tugas-tugas individu dari implementasi Rl3. Spesifikasi strategi harus memperhitungkan setidaknya dimensi implementasi berikut:
Metodologi: Ini menentukan apakah sistem ERP diimplementasikan dalam satu sequential pass("big bang") atau dalam several step (incremental).
Area perusahaan: Jika ERP diterapkan dalam beberapa langkah, kriteria yang digunakan untuk menetapkan langkah-langkah ini harus ditentukan.
  fase individu disusun untuk memperhitungkan pengelompokan tugas dalam perusahaan (struktur organisasi)
  disusun langkah2 untuk memperhitungkan proses bisnis yang melampaui batas departemen (task flow).

## Slide 24
Jika implementasi ERP bergantung atau terkait dengan proyek lain (mungkin terkait ERP), kadang-kadang diperlukan
untuk mendefinisikan standar yang luas terkait format data,
untuk membakukan sistem pelaporan,
mengupayakan struktur organisasi dan aliran tugas yang konsisten,
untuk mendefinisikan data master yang konsisten, misalnya, diatur secara terpusat.
Dukungan pengguna yang tepat harus diberikan, misalnya, rencanakan sistem helpdesk untuk menjawab kasus2 yang mungkin terjadi
Konsep keamanan harus disiapkan untuk melindungi data perusahaan dari akses yang tidak sah.
Implementation strategy

## Slide 25: Define the system landscape
Tugas lain dari paket kerja ini adalah untuk memberikan definisi umum dari apa yang disebut lanskap sistem, khususnya jumlah instalasi ERP yang digunakan. SAP merekomendasikan penggunaan setidaknya tiga sistem ERP yang terpisah (SAP 1998); masing-masing untuk Development (DEV), quality assurance and tests (QAS), dan productive operation (PRD). Jika lingkungan pengembangan digunakan untuk membuat perubahan besar atau ekstensi ke sistem selama implementasi, konfigurasi harus dilakukan pada dedicated system (CUS) dan bukan pada development system(DEV)

## Slide 26: System client assignment (example)
Define the system landscape

## Slide 27
Pedoman penggantian sistem harus disiapkan, yang digunakan untuk menentukan apakah versi baru (atau bahkan hanya koreksi kesalahan) harus dipasang dan di mana instalasi ERP terpengaruh.
Hal berikut ini harus dipertimbangkan,
Siapa yang mampu melakukan perubahan versi,
berapa lama sistem yang terpengaruh tidak dapat digunakan, dan
siapa yang dipengaruhi oleh kegagalan sistem ini (downtime).
Define the system landscape

## Slide 28
digunakan untuk memulai proyek resmi, untuk meningkatkan kesadaran semua karyawan yang terlibat untuk proyek ERP.
Karyawan harus termotivasi
informasikan tentang tujuan yang ditetapkan, metodologi yang ditentukan, dan rencana waktu yang dicita-citakan.
Tugas masing-masing tim dan anggota komite juga harus diklarifikasi
Semua yang berkaitan dengan pengerjaan proyek ERP harus diberitahukan disini, termasuk cara berkomunikasi dan laporan-laporan kemajuan proyek
Project Kickoff

## Slide 29: Technical Requirements Planning
Dalam Implementasi ERP kemungkinan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak baru dimungkinkan terjadi.
Technical Requirement Planning digunakan untuk menentukan persyaratan yang dibuat pada perangkat keras yang diperlukan dan untuk mendapatkan atau memastikan ketersediaan sistem perangkat keras (sistem komputer, jaringan) dan sistem perangkat lunak (mis., Sistem manajemen basis data).

## Slide 30: Quality Check Project Preparation Phase
Setiap fase dari roadmap selesai pada milestone dengan inspeksi kualitas untuk memastikan bahwa tugas individu telah dilakukan dan hasil dari suatu sub proyek tidak memiliki efek yang tidak diinginkan pada hasil proyek lainnya.
Manajer proyek user secara resmi menutup satu fase dan mengkonfirmasi dengan tanda tangannya bahwa semua hasil proyek memenuhi persyaratan.

## Slide 31: Quiz
Kerjakan quiz dengan cepat dan benar, waktu 20 menit

## Slide 32: Tugas
Kelompok terdiri dari 5 orang + 1 orang
Ambil kasus perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP
Buatlah kegiatan proyek untuk fase Project Preparation
Waktu 1 Minggu
Minggu depan lakukan presentasi
Minggu berikutnya Kita akan diskusikan untuk perbaikan