## Slide 1: KONFIGURASI dan IMPLEMENTASI ERP
IMPLEMENTASI ERP
Kasus ASAP
Phase 3 Realization
R. Wahjoe Witjaksono
Sistem Informasi– Fakultas Rekayasa Industri

## Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN
PO3 Kemampuan untuk merancang, melakukan implementasi dan mengevaluasi sistem berbasis komputer, proses, komponen, atau program untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan .
LO3 Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan Implementasi ERP
LO5 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, melakukan dan menerapkan ERP di Perusahaan

## Slide 3
Project Management Realization Phase
Project Team Training Realization Phase
Baseline Configuration and Confirmation
System Management
Final Configuration and Confirmation
Develop Conversion Programs
Develop Applications Interface Programs
Develop Enhacements
Create Repots
Create Layout Sets
Establish Authorization Concept
Establish Archiving Management
Final Integration Test
End User Documentation and Training Material
Quality Check Realization Phase
TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiwa memahami dan mampu menjelaskan

## Slide 4: Realization
Dalam fase realisasi, persyaratan yang ditentukan dan keputusan desain dari fase business blueprint diwujudkan sebagai sistem ERP khusus perusahaan. Di sini sistem dikonfigurasikan sebagai dua paket kerja (konfigurasi dasar dan akhir) dan diperluas dengan fungsi spesifik (ekstensi, laporan, antarmuka). Sistem disiapkan untuk operasi produktif setelah tes akhir.

## Slide 5: Phase 3: Realization

## Slide 6: Hal yang harus dilakukan di Fase ini
Project Management Realization Phase
Project Team Training Realization Phase
Baseline Configuration and Confirmation
System Management
Final Configuration and Confirmation
Develop Conversion Programs
Develop Applications Interface Programs
Develop Enhacements
Create Repots
Create Layout Sets
Establish Authorization Concept
Establish Archiving Management
Final Integration Test
End User Documentation and Training Material
Quality Check Realization Phase

## Slide 7: Development of Data Conversion Programs
Sebagian besar proyek implementasi memerlukan data yang tersimpan yang akan ditransfer dari sistem lama ke sistem ERP bai transfer secara manual atau transfer otomatis.
beberapa data mungkin bergantung pada data lain (prinsip "integritas referensial").
Beberapa data harus dipertahankan, misal data master.
Untuk mentransfer data, data harus dibaca dari sistem lama dan ditulis dengan format ERP yang sesuai ke dalam file teks berurutan.

## Slide 8: Development of Application Interface Programs
sistem informasi bisnis dibangun menggunakan berbagai sistem aplikasi bisnis.
antarmuka harus disediakan untuk memungkinkan penanganan proses bisnis yang efisien melebihi batas-batas sistem.
Persyaratan yang dibuat pada antarmuka telah ditentukan dan desain pertama untuk antarmuka yang diproduksi pada fase awal proyek.
Antarmuka ini sekarang harus diwujudkan dalam fase ini.

## Slide 9
Definisi antarmuka yang tepat membutuhkan penentuan yang berikut:
data mana yang akan ditransfer antara sistem individual,
yang merupakan sistem pengendali dalam dua sistem yang saling berhubungan, dan
bagaimana situasi kesalahan umum dapat diperbaiki dengan menggunakan prosedur restart.
bahasa pemrograman untuk mewujudkan antarmuka harus dipilih
Jenis antarmuka ini didasarkan pada teknologi yang sama yang juga digunakan untuk transfer data satu kali dari sistem lama.
Program antarmuka juga harus diuji, disetujui, dan dipindahkan ke Quality assurance environmentuntuk pengujian integrasi.
Development of Application Interface Programs

## Slide 10
Pengembangan Peningkatan Sistem diperlukan, karena terkadang ERP tidak menyediakan fungsionalitas khusus.
Pengembangan program ini bisa dimasukkan dalam klausul kontrak atau dikerjakan oleh software house.
Jika program yang ada dimodifikasi, harus hati-hati untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian terjadi antara program ERP standar dan program diubah dan ditambahkan pada rilis perubahan.
Development of System Enhancements

## Slide 11: Development of System Enhancements
Seperti halnya pengembangan antarmuka, beberapa pertanyaan dasar harus dijawab selama desain dan realisasi:
proses bisnis mana yang harus didukung?
fungsi apa yang dibutuhkan di sini?
data mana yang diperlukan, yang dibuat?
dapatkah antarmuka yang ada digunakan?
bagaimana dan dari siapa ekstensi sistem dipertahankan (misalnya, untuk perubahan antarmuka)?
System Enhancements juga harus diuji, disetujui, dan dipindahkan ke Quality assurance environmentuntuk pengujian integrasi.

## Slide 12
Ada bahaya dalam proyek implementasi jika hanya persyaratan penting dari akuisisi dan pemrosesan data (Pemrosesan Trans-line On-Line, OLTP) yang diakomodasi dan tidak termasuk persyaratan analisis data (Pemrosesan Analisis Online, OLAP).
Langkah-langkah berikut perlu diperhatikan selama pengembangan atau pemilihan report programs :
Menentukan persyaratan proses bisnis yang dibuat pada sistem pelaporan.
Tetapkan persyaratan untuk komponen aplikasi.
Cari laporan standar yang sesuai dalam komponen-komponen ini.
Jika tersedia laporan yang sesuai, pencarian telah berakhir.
Jika tidak ada laporan yang sesuai tersedia, laporan yang sebanding harus ditentukan sebagai titik awal untuk pengembangan yang disesuaikan.
Pilih alat pengembangan untuk pengembangan yang disesuaikan.
Kembangkan laporan yang hilang (mungkin berdasarkan laporan standar serupa).
Create Reports

## Slide 13: Create Forms
Beberapa proses bisnis mengharuskan formulir khusus diisi dengan data dari sistem ERP. Ini termasuk, misalnya, faktur, catatan kredit, dan cek.
Beberapa aplikasi ERP menyediakan wizard untuk pembuatan form
Sistem ERP juga menyediakan template untuk pembuatan form sehingga memudahkan user.

## Slide 14: Establish the Authorization Concept
Setelah tanggung jawab untuk proses dan fungsi telah ditentukan dalam fase business blueprint, kemudian pada fase 3 dipecah ke tingkat transaksi dan program (aktifitas).
Peran authorization administration :
User administrator yang mengatur pengguna memberikan grup transaksi (grup aktivitas) kepada pengguna dan profil yang dihasilkan oleh generator profil,
administrator of the authorization data yang mengatur grup aktivitas dan mengubah data otorisasi dan memperbarui penugasan transaksi, dan
administrator of the authorization profiles yang menentukan otorisasi dan profil otorisasi berdasarkan kelompok kegiatan.

## Slide 15
Establish the Authorization Concept
Workplace matrix

## Slide 16: Establish Archiving Management
Volume data yang besar mempengaruhi kemampuan basis data dan sistem untuk jangka panjang.
Karena transaksi berkelanjutan dengan mitra bisnis membawa data baru ke dalam basis data sistem ERP, data yang disimpan yang tidak lagi diperlukan atau hanya diminta sebagian harus diarsipkan secara berkala (mis., Bulanan, tahunan).
data yang disimpan dalam jangka panjang, karena :
  untuk melakukan analisis tren pada angka penjualan, pembelian dan produksi,
  untuk memberikan audit internal dengan bukti penanganan proses bisnis yang benar, dan
  untuk memenuhi persyaratan eksternal yang dihasilkan dari hukum komersial dan pajak.
Prosedur pengarsipan harus dipertimbangkan dengan baik.

## Slide 17: Final Integration Test
Tes integrasi akhir memiliki tujuan untuk memeriksa persyaratan fungsional sistem ERP, dan digunakan untuk simulasi operasi produktif pada sistem jaminan kualitas.
Perhatian khusus harus diberikan selama perencanaan tes yang diperlukan sebelumnya untuk karakter antar-departemen, dan dengan demikian karakter antar-modul, dari sistem ERP.
Proses bisnis yang dipilih untuk kasus uji harus merupakan proses dengan bagian terbesar dari bisnis sehari-hari, termasuk proses bisnis yang kritis.
Rencana pengujian dan Dokumentasi diperlukan untuk hal ini (misal BPML)
Tes integrasi harus dilakukan dalam kondisi se-realistis mungkin

## Slide 18: End User Documentation and Training Material
pelatihan yang diadakan selama fase persiapan produksi mempersiapkan para pengguna untuk pekerjaan mereka di masa depan dengan sistem ERP
Secara khusus, itu harus ditentukan,
  pengguna mana yang akan dilatih,
  siapa yang akan menghasilkan dokumentasi (prosedur kerja, materi pelatihan), dan
  siapa (mis., pengguna listrik), di mana dan bagaimana melakukan pelatihan.
Dokumentasi pelatihan dan training material harus disiapkan dan disimpan.
Evaluasi harus dilakukan untuk melihat kemampuan setelah pelatihan

## Slide 19: Quality Check Realization Phase
Seperti pada penyelesaian setiap fase, tes juga dilakukan dalam fase realisasi apakah hasil yang diperlukan telah tercapai dan tenggat waktu yang direncanakan (tonggak) tercapai. Sedapat mungkin, hasilnya diuji untuk kebenaran dan kelengkapan, dan diterima oleh manajemen proyek.

## Slide 20: quiz

## Slide 21: tugas