## Slide 1: KONFIGURASI dan IMPLEMENTASI ERP
IMPLEMENTASI ERP
Kasus ASAP
Phase 5 Go Live and Support
R. Wahjoe Witjaksono
Sistem Informasi– Fakultas Rekayasa Industri

## Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN
PO7 Kemampuan untuk menganalisis dampak lokal dan global dari komputasi pada individu, organisasi dan masyarakat
LO4 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Post Implementasi ERP
Go live & Support
Production support
Project End

## Slide 3: Go Live and Support
Pada fase kelima dan terakhir dari implementasi ERP, tim proyek menyertai operasi produktif sampai stabilitas yang memadai dari sistem ERP telah tercapai.

## Slide 4: Production support
Tugas-tugas selama minggu-minggu pertama pengoperasian ERP, berkonsentrasi pada dukungan bagi pengguna, memeriksa hasil transaksi yang dilakukan dengan sistem, dan optimalisasi throughput data.
Dukungan untuk pengguna mengarahkan pada rencana untuk dukungan produksi yang dihasilkan pada fase keempat. Jika rencana ini membayangkan penggunaan secara luas (baik secara internal sebagai sistem help desk dan / atau melalui koneksi jarak jauh ke ERP), pengguna yang paling penting harus dilatih dalam penggunaan sistem ini. Efektivitas help desk harus terus diperiksa selama tahap awal operasi produktif untuk memastikan bahwa bantuan cepat dan kompeten disediakan.

## Slide 5
Transaksi yang dilakukan untuk data master dan transaksi diperiksa menggunakan rencana pengujian yang dibuat dalam fase 4. Throughput diuji dalam interval waktu yang semakin besar - setiap hari, setiap bulan, triwulanan dan tahunan. Jumlah aktual dari objek bisnis yang dimasukkan atau diuji menggunakan sasaran target sebelumnya. Perbedaan apa pun harus diperhatikan
Jika masalah diakui dalam pengoperasian, diperlukan perubahan kustomisasi, diuji, dan baru kemudian diteruskan ke pengoperasian.
Layanan free support dari vendor selama masa ini bisa dimanfaatkan .
Pada akhirnya, manajemen proyek mempersiapkan penerimaan pengoperasian sistem ERP oleh komite pengarah atau manajemen perusahaan.
Production support

## Slide 6: End Project
Proyek harus secara resmi berakhir pada penyelesaian proyek implementasi. Tim proyek dibebaskan dari tanggung jawabnya ketika semua masalah luar biasa telah diselesaikan atau mereka telah berpindah dari area tugas tim proyek ke area tugas unit organisasi lain (help desk, departemen DP, departemen pengguna), dan kemampuan untuk lacak mereka sudah terjamin.
Sejauh mungkin pada saat ini, tujuan bisnis dan proyek yang ditentukan dalam fase dibandingkan dengan hasil yang dicapai untuk memberikan penilaian kritis terhadap proyek yang lengkap

## Slide 7: Quiz

## Slide 8: Tugas Besar
Presentasi Minggu Depan